ROSE Connect

Plan de développement mobile : tâches front-end et back-end

Hackathon 72 h · Octobre Rose 2026 · Dérivé du cahier des charges fonctionnel et technique v1.0

# 1. Vue d'ensemble

| Élément | Valeur |
| --- | --- |
| Produit | Application mobile de sensibilisation, d'information et d'orientation sur le cancer du sein. |
| Front-end | Flutter (Material 3), navigation go_router, état flutter_riverpod, HTTP dio. |
| Back-end | Node.js + Express, API REST JSON, fournisseur d'IA externe, MongoDB uniquement pour le forum. |
| Équipe type | M1 mobile Flutter · M2 back-end & IA · M3 contenus médicaux, quiz, tests, pitch. |
| Modules | Accueil/sensibilisation · Assistant IA · Questionnaire d'orientation · Quiz · Communauté. |

Légende des priorités : P1 indispensable à la démo · P2 si le temps le permet · P3 après le hackathon. Les IDs (FE-…, BE-…) servent de référence pour le suivi des tâches.

### Garde-fous produit (valables pour tout le code)

- Aucun écran, message ou réponse IA ne diagnostique, n'affirme qu'une personne a ou n'a pas un cancer, ne recommande un traitement ni n'affiche un pourcentage de risque.

- Un rappel « ne remplace pas un professionnel de santé » reste visible dans l'assistant, le questionnaire et les résultats.

- Le score du quiz mesure des connaissances, jamais un état de santé.

- Les réponses du questionnaire restent sur le téléphone ; aucune conversation n'est stockée durablement.

- Tout contenu médical vient de sources identifiées et relues (M3) avant intégration.

# 2. Partie A : Front-end mobile (Flutter)

## 2.1 Fondations et design system

| ID | Section / tâche | Détails de réalisation | Prio |
| --- | --- | --- | --- |
| FE-S01 | Initialiser le projet | flutter create rose_connect, Material 3, portrait uniquement. Arborescence lib/core (constants, theme, services, widgets), lib/features (home, education, assistant, orientation, quiz, community), lib/models. | P1 |
| FE-S02 | Dépendances | go_router, flutter_riverpod, dio, shared_preferences, google_fonts, flutter_svg, url_launcher. Aucun package superflu. | P1 |
| FE-S03 | Thème global | ThemeData unique : palette, typographie, boutons, cartes, champs de saisie, AppBar, barre de navigation (tokens ci-dessous). | P1 |
| FE-S04 | Composants partagés | RoseButton (primaire/secondaire), RoseCard, SectionTitle, DisclaimerBanner, SuggestionChip, LoadingView, EmptyView, ErrorView (bouton « Réessayer »). | P1 |
| FE-S05 | Navigation | go_router + ShellRoute : barre inférieure à 5 entrées (Accueil, Assistant, Orientation, Quiz, Communauté), état conservé par onglet, retour à l'accueil possible partout. | P1 |
| FE-S06 | Client API | Instance Dio unique, baseUrl via --dart-define=API_URL, timeout 15 s (30 s pour l'assistant), lecture de l'enveloppe {success, data, error}, conversion en AppException (réseau, timeout, serveur, validation). | P1 |
| FE-S07 | Données locales (hors ligne) | assets/data/ : education.json, quiz.json, orientation.json, faq.json, health_structures.json. Repository : API d'abord, repli automatique sur les assets. | P1 |
| FE-S08 | Modèles | EducationItem, ChatMessage, QuizQuestion, OrientationQuestion, Discussion, Reply avec fromJson. | P1 |
| FE-S09 | Information au premier lancement | Dialogue unique rappelant que l'app informe sans diagnostiquer (« J'ai compris », mémorisé localement). | P2 |

### Design tokens proposés

| Token | Valeur |
| --- | --- |
| Couleurs | Primaire #D81B60 · primaire foncé #880E4F · rose pâle #FCE4EC · surface #FFF8FA · texte #212121 / secondaire #5F5F5F · succès #2E7D32 · erreur #C62828 · alerte urgence #E65100 |
| Typographie | Titres Poppins (24 / 20 / 18) · corps Nunito 16 sp minimum · légendes 13 sp |
| Formes et espacement | Grille de 8 dp · marge d'écran 16 dp · rayon cartes 16 · rayon boutons 24 · hauteur de bouton et cibles tactiles ≥ 48 dp |
| Principe visuel | Ton doux et rassurant, beaucoup d'espace blanc, icônes arrondies, illustrations simples (SVG), jamais d'imagerie médicale choquante. |

## 2.2 Carte de navigation

| Route | Écran | Module | Prio |
| --- | --- | --- | --- |
| /home | Accueil | 1 · Sensibilisation | P1 |
| /education | Liste des contenus éducatifs | 1 | P1 |
| /education/:id | Détail d'un contenu | 1 | P1 |
| /assistant | Conversation avec l'assistant IA | 2 | P1 |
| /orientation | Questionnaire : introduction | 3 | P1 |
| /orientation/questions | Questionnaire : questions (une par écran) | 3 | P1 |
| /orientation/result | Résultat d'orientation et actions | 3 | P1 |
| /quiz | Accueil du quiz | 4 | P1 |
| /quiz/play | Question du quiz | 4 | P1 |
| /quiz/result | Résultat du quiz | 4 | P1 |
| /community | Liste des discussions | 5 | P2 |
| /community/new | Nouvelle discussion | 5 | P2 |
| /community/:id | Détail d'une discussion | 5 | P2 |

## 2.3 Écran Accueil

### Accueil /home

Module 1 · User story US-FE-01 · Écran de démarrage direct, sans inscription · Défilement vertical

| ID | Section / tâche | Détails de réalisation | Prio |
| --- | --- | --- | --- |
| FE-H01 | Structure de l'écran | CustomScrollView, marges 16 dp, sections dans l'ordre ci-dessous. | P1 |
| FE-H02 | En-tête | Logo + nom « ROSE Connect ». Icône menu → bottom sheet « À propos et limites de l'application ». | P1 |
| FE-H03 | Bannière principale | Fond rose dégradé, message : « Votre santé mérite toute votre attention… ». Deux boutons : M'informer → /education, Poser une question → /assistant. | P1 |
| FE-H04 | Section « Comprendre le cancer du sein » | Liste horizontale de 5 cartes (icône + titre) : Qu'est-ce que le cancer du sein ? · Signes à connaître · Facteurs de risque · Pourquoi consulter ? · Idées reçues. Tap → /education/:id. | P1 |
| FE-H05 | Section « Les signes à connaître » | Carrousel de 4 cartes illustrées : boule au sein ou sous l'aisselle · modification de la peau · changement du mamelon · écoulement inhabituel. Encadré fixe : « Ces signes peuvent avoir plusieurs causes et ne signifient pas nécessairement un cancer. » | P1 |
| FE-H06 | Accès rapides | Grille 2×2 : Assistant IA, Questionnaire, Quiz, Forum. | P1 |
| FE-H07 | Navigation inférieure | Fournie par le ShellRoute (FE-S05), onglet Accueil actif. | P1 |

À noter : États à gérer : chargement (placeholders simples), contenu indisponible → EmptyView avec message explicatif (jamais d'écran vide), mode hors ligne → contenus des assets.

## 2.4 Contenus éducatifs

### Liste /education et détail /education/:id

Module 1 · User story US-FE-02 · Source de données : GET /api/education (repli sur assets)

| ID | Section / tâche | Détails de réalisation | Prio |
| --- | --- | --- | --- |
| FE-E01 | Liste des contenus | Cartes : titre, résumé sur 2 lignes, pastille de catégorie. Pull-to-refresh. | P1 |
| FE-E02 | Filtre par catégorie | Chips horizontales (sensibilisation, signes, facteurs de risque, idées reçues…). | P2 |
| FE-E03 | Page de détail | AppBar avec retour vers la liste ; titre, illustration si disponible, texte court en paragraphes, sous-titres et listes à puces, corps ≥ 16 sp. | P1 |
| FE-E04 | Bloc source | « Source : … » avec lien externe (url_launcher) ; masqué si aucune source. | P1 |
| FE-E05 | Appels à l'action | En bas de page : Poser une question à l'assistant et Faire le questionnaire, puis DisclaimerBanner. | P1 |

À noter : États à gérer : chargement, contenu introuvable (404) → message + bouton « Retour à la liste », hors ligne → version locale.

## 2.5 Assistant IA conversationnel

### Assistant /assistant

Module 2 · User stories US-FE-03, 04, 05 · Appel : POST /api/assistant/chat

| ID | Section / tâche | Détails de réalisation | Prio |
| --- | --- | --- | --- |
| FE-A01 | En-tête | Titre « Assistant ROSE Connect », courte explication, bandeau permanent « Ne remplace pas un professionnel de santé ». | P1 |
| FE-A02 | Questions suggérées | 5 chips au premier affichage : signes du cancer du sein · boule = cancer ? · déroulement d'un examen des seins · quand consulter · soutenir une proche malade. Tap = envoi direct, chips masquées ensuite. | P1 |
| FE-A03 | Zone de conversation | ListView inversée ; bulle utilisatrice (droite, rose) et bulle assistant (gauche, gris clair) ; défilement automatique vers le dernier message. | P1 |
| FE-A04 | Bulle de réponse | Texte, ligne « Sources : … » cliquable si sources non vide, mention discrète du disclaimer. | P1 |
| FE-A05 | Champ de saisie | TextField multi-ligne, 500 caractères max avec compteur, bouton d'envoi désactivé si vide ou pendant le traitement (anti double envoi). | P1 |
| FE-A06 | Indicateur de chargement | Bulle « L'assistant écrit… » (3 points animés) ; l'écran ne reste jamais bloqué : timeout 30 s → erreur. | P1 |
| FE-A07 | Gestion d'erreur | Message « Service temporairement indisponible », bouton Réessayer (renvoie la même question sans effacer l'entrée), accès à la FAQ locale. | P1 |
| FE-A08 | Carte d'urgence | Si data.urgent == true : carte orange invitant à consulter rapidement ou à contacter les services d'urgence. | P1 |
| FE-A09 | État de conversation | Gardé en mémoire (provider) pendant la session, aucune écriture disque. Bouton « Nouvelle conversation ». | P2 |
| FE-A10 | Voix | Saisie vocale ou lecture audio des réponses, si le temps le permet. | P2 |

## 2.6 Questionnaire d'orientation

### Questionnaire /orientation

Module 3 · User stories US-FE-06, 07 · 100 % local : aucune réponse n'est envoyée au serveur

| ID | Section / tâche | Détails de réalisation | Prio |
| --- | --- | --- | --- |
| FE-O01 | Étape 1 : introduction | Titre « Faisons le point sur les changements que vous avez remarqués », texte de limites (« Il ne permet pas de déterminer si vous avez un cancer »), bouton Commencer. | P1 |
| FE-O02 | Étape 2 : questions | Une question par écran, 3 réponses en boutons larges : Oui / Non / Je ne sais pas. Q1 boule · Q2 peau · Q3 mamelon ou écoulement · Q4 changements nouveaux ou persistants. | P1 |
| FE-O03 | Barre de progression | LinearProgressIndicator + libellé « Question 2 sur 4 ». | P1 |
| FE-O04 | Navigation interne | Précédent / Suivant ; Suivant désactivé sans réponse ; réponses conservées au retour arrière ; confirmation en cas de sortie en cours. | P1 |
| FE-O05 | Moteur d'orientation | Fonction pure computeGuidance(answers). Ordre de priorité : urgence > Situation A (au moins un « Oui » en Q1–Q3) > Situation C (au moins un « Je ne sais pas ») > Situation B (aucun changement). Aucun score ni pourcentage. Règles à faire valider par un professionnel de santé. | P1 |
| FE-O06 | Étape 3 : résultat /orientation/result | Icône + message A, B ou C (textes du cahier des charges §5.2) ; rappel « Ce questionnaire ne permet pas d'exclure une maladie » ; couleurs douces, pas d'alarmisme. | P1 |
| FE-O07 | Étape 4 : actions | Boutons : Lire les signes à connaître (/education/signes-sein), Poser une question à l'assistant, Recommencer. | P1 |
| FE-O08 | Structures de santé vérifiées | Liste statique (health_structures.json) : nom, ville, téléphone avec appel tel: via url_launcher. | P2 |
| FE-O09 | Consigne d'urgence | Question complémentaire sur un symptôme soudain et grave (libellé validé par un professionnel) → écran d'orientation urgente. | P2 |

## 2.7 Quiz éducatif

### Quiz /quiz

Module 4 · User stories US-FE-08, 09 · Fonctionne sans IA et hors ligne depuis quiz.json

| ID | Section / tâche | Détails de réalisation | Prio |
| --- | --- | --- | --- |
| FE-Q01 | Accueil du quiz | Titre « Testez vos connaissances », courte description, nombre de questions (ex. 10), bouton Commencer. | P1 |
| FE-Q02 | Écran de question /quiz/play | Une seule question à la fois, 3 à 4 réponses en cartes sélectionnables, indicateur « 3/10 » + barre, bouton Valider désactivé tant qu'aucune réponse n'est choisie. | P1 |
| FE-Q03 | Correction immédiate | Bonne réponse en vert avec ✓, erreur en rouge avec ✗ (icône en plus de la couleur), encadré d'explication courte, bouton Suivant puis Voir mon résultat. | P1 |
| FE-Q04 | Moteur de quiz | Notifier : index courant, réponses, calcul des bonnes réponses, pourcentage de réussite. | P1 |
| FE-Q05 | Résultat /quiz/result | Score « 7 / 10 » et pourcentage, liste dépliable des questions avec explications, boutons Recommencer et Revoir les contenus (→ /education/:id via educationId). Mention : « Ce score mesure vos connaissances, pas votre santé. » | P1 |
| FE-Q06 | Questions distantes | Charger GET /api/quiz/questions si disponible, sinon assets. | P2 |

## 2.8 Communauté (forum écrit)

### Communauté /community

Module 5 · User stories US-FE-10, 11, 12 · Priorité 2 : peut être réduit à une démonstration (FE-C08)

| ID | Section / tâche | Détails de réalisation | Prio |
| --- | --- | --- | --- |
| FE-C01 | Liste des discussions | Titre « Notre communauté », bandeau des règles, bouton flottant Nouvelle discussion. Carte : titre, pseudonyme, date relative, extrait (2 lignes), nombre de réponses. État vide avec message. | P2 |
| FE-C02 | Filtres et rafraîchissement | Chips de catégories (Sensibilisation, Accompagnement, Questions générales, Témoignages), pull-to-refresh, pagination au défilement. | P2 |
| FE-C03 | Pseudonyme | Demandé une seule fois avant la première publication, stocké localement ; aucune donnée personnelle demandée. | P2 |
| FE-C04 | Création /community/new | Titre\*, message\*, catégorie facultative ; rappel visible « Ne publiez pas d'informations médicales permettant d'identifier une personne » ; validation locale ; bouton Publier avec loader ; en cas d'erreur le texte est conservé ; confirmation par snackbar. | P2 |
| FE-C05 | Détail /community/:id | Message initial, réponses, champ Répondre fixé en bas. | P2 |
| FE-C06 | Signalement | Icône drapeau sur chaque message → bottom sheet : motif (contenu inapproprié, info médicale identifiable, spam, autre) + Envoyer ; confirmation « Signalement transmis » ; invisible des autres membres. | P2 |
| FE-C07 | Règles de la communauté | Écran statique : bienveillance, pas de diagnostic entre membres, pas de données identifiantes, le forum n'est pas un service d'urgence. | P2 |
| FE-C08 | Version démo (repli) | Liste et détail alimentés par des données seed ; publication et signalement simulés localement. | P2 |
| FE-C09 | Session live | Carte statique « Prochaine session de sensibilisation ». Pas de vidéo, d'audio ni de temps réel pendant le hackathon. | P3 |

## 2.9 Qualité et finalisation

| ID | Section / tâche | Détails de réalisation | Prio |
| --- | --- | --- | --- |
| FE-T01 | Responsive | Vérifier 360×640, 390×844, 412×915 ; aucun overflow ; SafeArea partout. | P1 |
| FE-T02 | Accessibilité | Texte ≥ 16 sp, cibles ≥ 48 dp, contraste ≥ 4,5:1, Semantics sur icônes et boutons, agrandissement système respecté. | P1 |
| FE-T03 | Parcours complets | Exécuter les 5 scénarios de validation (section 5) sur un téléphone réel. | P1 |
| FE-T04 | Build de démonstration | APK release, icône, splash natif, nom « ROSE Connect ». | P1 |
| FE-T05 | Test hors ligne | Accueil, éducation, questionnaire et quiz utilisables en mode avion. | P1 |

# 3. Partie B : Back-end (Node.js)

## 3.1 Fondations

| ID | Section / tâche | Détails de réalisation | Prio |
| --- | --- | --- | --- |
| BE-S01 | Initialiser l'API | npm init, Express, structure src/{routes, controllers, services, middlewares, validators, data}, scripts dev (nodemon) et start. | P1 |
| BE-S02 | Configuration | .env + .env.example : PORT, AI_API_KEY, AI_MODEL, MONGODB_URI, ADMIN_API_KEY, CORS_ORIGIN. .env dans .gitignore. | P1 |
| BE-S03 | Middlewares globaux | helmet, cors, express.json({ limit: '10kb' }), express-rate-limit global, logger qui n'enregistre jamais le corps des requêtes. | P1 |
| BE-S04 | Enveloppe de réponse | Helpers ok(data) et fail(code, message) appliqués à toutes les routes. | P1 |
| BE-S05 | Gestion des erreurs | Middleware 404 de route + handler central ; jamais de stack trace ni de détail du fournisseur d'IA côté client. | P1 |
| BE-S06 | Validation | zod ou joi : un schéma par route, refus en 400 VALIDATION_ERROR. | P1 |
| BE-S07 | Santé et déploiement | GET /api/health ; déploiement HTTPS (Render, Railway…) ou IP locale pour les tests sur téléphone. | P1 |
| BE-S08 | Chargement des données | Lecture des fichiers JSON de src/data/ au démarrage, gardés en mémoire. | P1 |

## 3.2 Contrat d'API commun

// Succès                         // Erreur

{ "success": true,                { "success": false,

"data": { ... } }                 "error": { "code": "NOT_FOUND",

"message": "Contenu introuvable" } }

| HTTP | Code | Cas d'usage |
| --- | --- | --- |
| 400 | VALIDATION_ERROR | Champ manquant, vide, trop long ou mal formé |
| 401 / 403 | UNAUTHORIZED / FORBIDDEN | Jeton absent ou clé d'administration invalide |
| 404 | NOT_FOUND | Contenu ou discussion inexistant ou masqué |
| 429 | RATE_LIMITED | Trop de requêtes (global, assistant ou publications) |
| 500 | SERVER_ERROR | Erreur interne contrôlée |
| 503 | AI_UNAVAILABLE | Fournisseur d'IA indisponible (le front bascule sur la FAQ) |

## 3.3 Module Contenus éducatifs

User stories US-BE-01, 02 · Routes : GET /api/education, GET /api/education/:id

| ID | Section / tâche | Détails de réalisation | Prio |
| --- | --- | --- | --- |
| BE-E01 | Modèle de données | { id, title, category, summary, content, imageUrl, sources: [{ label, url }], published, updatedAt }. | P1 |
| BE-E02 | GET /api/education | Renvoie uniquement published: true ; filtre ?category= ; tri stable. | P1 |
| BE-E03 | GET /api/education/:id | 404 NOT_FOUND si absent ou non publié. | P1 |
| BE-E04 | Données initiales | education.json : les 5 thèmes de l'accueil + « signes à connaître », rédigés à partir de sources validées par M3. | P1 |
| BE-E05 | Cache HTTP | ETag / Cache-Control pour limiter le trafic mobile. | P2 |

## 3.4 Module Assistant IA

User stories US-BE-03 à 06 · Route : POST /api/assistant/chat · Pipeline : validation → urgence → recherche → IA → contrôle → réponse

| ID | Section / tâche | Détails de réalisation | Prio |
| --- | --- | --- | --- |
| BE-A01 | Route et validation | Body { question } : trim, 1 à 500 caractères, refus des vides et des textes trop longs. Limiteur dédié (ex. 10 requêtes/min/IP). | P1 |
| BE-A02 | Base documentaire | src/data/knowledge/*.json : passages { id, title, text, source: { label, url } } issus de sources identifiées. | P1 |
| BE-A03 | Recherche de passages | Mots-clés / TF-IDF léger (accents normalisés, mots vides français), top 3 à 4 passages, seuil de pertinence. Pas de base vectorielle nécessaire pour le prototype. | P1 |
| BE-A04 | Détection d'urgence | Liste de mots-clés (douleur intense soudaine, saignement abondant, difficulté à respirer…) → réponse prédéfinie urgent: true sans appel IA. Liste à valider avec un professionnel. | P1 |
| BE-A05 | Prompt système | Rôle et ton, langage simple en français, répondre uniquement à partir du contexte fourni, interdire diagnostic / traitement personnalisé / probabilité, admettre l'absence d'information, inciter à consulter. | P1 |
| BE-A06 | Appel au fournisseur d'IA | Service aiClient isolé, clé côté serveur, timeout 20 s, max_tokens borné, température basse ; erreurs interceptées → 503 AI_UNAVAILABLE. | P1 |
| BE-A07 | Contrôle de sortie | Filtre des formulations de diagnostic (« vous avez un cancer »…), disclaimer ajouté à chaque réponse, sources reprises des passages utilisés. | P1 |
| BE-A08 | Réponses de secours | faq.json : réponses préparées aux 5 questions suggérées, servies si l'IA échoue. | P1 |
| BE-A09 | Information insuffisante | Réponse standard honnête + orientation vers un professionnel de santé, sans inventer. | P1 |
| BE-A10 | Confidentialité | Aucune conversation stockée ; logs sans contenu des questions. | P1 |
| BE-A11 | Contexte multi-tours | Accepter un champ history facultatif (3 derniers échanges). | P2 |

Format de réponse attendu :

{ "success": true,

"data": { "answer": "Certains changements inhabituels du sein...",

"sources": [{ "label": "OMS", "url": "https://..." }],

"disclaimer": "Cette réponse ne constitue pas un diagnostic médical.",

"urgent": false } }

## 3.5 Module Questionnaire d'orientation

User stories US-BE-07, 08 · Pour le prototype, questions et règles sont dans Flutter (FE-O05) ; l'API est optionnelle

| ID | Section / tâche | Détails de réalisation | Prio |
| --- | --- | --- | --- |
| BE-O01 | GET /api/orientation/questions | { version, questions: [{ id, text, options: [{ id, label }] }] }. | P2 |
| BE-O02 | GET /api/orientation/guidance | Règles et messages A / B / C / urgence, versionnés et relus avant publication ; aucun diagnostic. | P2 |
| BE-O03 | Aucune route d'enregistrement | Décision assumée : pas de POST des réponses personnelles (confidentialité). | P1 |

## 3.6 Module Quiz

User stories US-BE-09, 10 · Le quiz P1 tourne en local depuis quiz.json (FE-Q04)

| ID | Section / tâche | Détails de réalisation | Prio |
| --- | --- | --- | --- |
| BE-Q01 | Modèle | { id, question, options: [{ id, label }], correctOptionId, explanation, educationId }. | P2 |
| BE-Q02 | GET /api/quiz/questions | Questions publiées ; correctOptionId retiré si le score est calculé côté serveur. | P2 |
| BE-Q03 | POST /api/quiz/submit | { answers: [{ questionId, optionId }] } → { score, total, percentage, details } ; aucun stockage. | P3 |

## 3.7 Module Communauté et modération

User stories US-BE-11 à 14 · Priorité 2 · MongoDB (Atlas) + Mongoose, ou stockage mémoire/JSON en repli

| ID | Section / tâche | Détails de réalisation | Prio |
| --- | --- | --- | --- |
| BE-C01 | Modèles de données | Discussion { title, message, pseudonym, category, status: published¦hidden, repliesCount, createdAt } · Reply { discussionId, message, pseudonym, status, createdAt } · Report { targetType, targetId, reason, status: open¦resolved, createdAt }. | P2 |
| BE-C02 | Identité anonyme | POST /api/community/session { pseudonym } → jeton signé (JWT) utilisé en Authorization: Bearer pour publier, répondre et signaler. Lecture publique sans jeton. | P2 |
| BE-C03 | GET /api/community/discussions | Publiées uniquement, tri par date décroissante, pagination ?page&limit, extrait + repliesCount. | P2 |
| BE-C04 | GET /api/community/discussions/:id | Discussion + réponses publiées, triées par date ; 404 si masquée. | P2 |
| BE-C05 | POST /api/community/discussions | Titre 5–120, message 10–2000, catégorie parmi une liste fermée ; nettoyage HTML ; limite 5 publications / 10 min. | P2 |
| BE-C06 | POST /api/community/discussions/:id/replies | Message 2–1000 ; mêmes protections que BE-C05. | P2 |
| BE-C07 | POST /api/community/reports | { targetType, targetId, reason } → enregistré open, jamais exposé publiquement. | P2 |
| BE-C08 | Modération | GET /api/admin/reports · PATCH /api/admin/content/:type/:id/hide · PATCH /api/admin/reports/:id/resolve, protégées par x-admin-key. L'administrateur fait office de modérateur ; test via Postman. | P2 |
| BE-C09 | Sécurité des contenus | sanitize-html, liste de mots interdits, limites de taille, aucun nom ou email réel demandé. | P2 |
| BE-C10 | Données de démo | npm run seed : 4 discussions avec quelques réponses. | P2 |

## 3.8 Qualité et livraison

| ID | Section / tâche | Détails de réalisation | Prio |
| --- | --- | --- | --- |
| BE-T01 | Documentation | README + collection Postman/Thunder avec un exemple de requête et de réponse par route. | P1 |
| BE-T02 | Tests manuels | 5 scénarios + cas d'erreur : entrée vide, texte trop long, IA indisponible, 404, 429. | P1 |
| BE-T03 | Sécurité | Aucun secret dans git, CORS restreint, rate limiting actif, HTTPS en ligne. | P1 |
| BE-T04 | Plan B de démonstration | Si réseau ou IA tombent : FAQ locale côté API et assets côté app pour finir la démo. | P1 |

# 4. Planning 72 h et points de synchronisation

| Phase | Front-end (M1) | Back-end (M2) et contenus (M3) |
| --- | --- | --- |
| H0 – H4 Cadrage | FE-S01 à S04 : projet, thème, composants. | BE-S01 à S08 : API, enveloppe, validation. Contrat d'API gelé à H4. M3 : plan des contenus et des sources. |
| J1 H4 – H24 | FE-S05 à S08, Accueil, Éducation (liste + détail). | BE-E01 à E04 · BE-A02 (base documentaire) · squelette du chat. M3 : contenus éducatifs validés avant H20. |
| J2 H24 – H48 | Assistant (FE-A01 à A08), Questionnaire (FE-O01 à O07), Quiz (FE-Q01 à Q05). | Pipeline IA complet (BE-A01 à A10), FAQ de secours, urgence. M3 : quiz.json, orientation.json, faq.json. Intégration front/back en fin de journée. |
| J3 matin H48 – H60 | États d'erreur, hors ligne, forum FE-C* si possible. | Forum et modération BE-C* si possible ; sinon données seed. Gel des fonctionnalités à H60. |
| J3 H60 – H72 | Tests sur téléphone réel, APK, corrections bloquantes uniquement. | Déploiement, plan B, scénarios de test, démonstration et pitch (M3). |

# 5. Validation du prototype

Le prototype est prêt lorsque ces parcours s'exécutent sans erreur bloquante :

- Sensibilisation : ouvrir l'app → lire « Les signes à connaître » → revenir à l'accueil.

- Assistant : poser une question → réponse prudente avec sources et disclaimer, sans diagnostic ni information inventée ; question hors base → réponse honnête ; IA coupée → FAQ de secours.

- Questionnaire : répondre aux questions → message A, B ou C conforme aux règles → accéder aux informations complémentaires ; aucun pourcentage affiché.

- Quiz : répondre, lire les corrections, obtenir un score exact, recommencer.

- Communauté (si incluse) : lire une discussion, publier une réponse, signaler un contenu ; sinon scénario reporté sans bloquer la validation.

- Garde-fous : aucun écran ne diagnostique ; aucune clé API dans l'app ni dans git ; application utilisable hors ligne pour les modules locaux.

Principe directeur : ROSE Connect informe, sensibilise et oriente. Il ne remplace jamais un professionnel de santé.